- 河南对外经济贸易职业学院遴选监理服务项目评审办法

| 资格评审标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 资质条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 （1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（具有有效的营业执照）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度或2022年度的审计报告，成立不足一年的须提供银行出具的企业资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺，格式自拟）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2023年1月1日以来任意1个月的纳税和社保证明；依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效的证明文件）； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有发生过重特大安全责任事故（自行承诺，格式自拟）； （6）法律、行政法规规定的其他条件； 2、在中华人民共和国境内注册的监理公司（提供证明文件）。 3、投标人具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级或综合资质（提供证明文件）； 4、拟派项目总监具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格；并具有与单位签订的劳动合同，单位为其缴纳的自2023年01月01日以来任意三个月的社保证明 5、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。提供通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站查询企业信用记录的网页截图打印页，并加盖单位公章 6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。 |

评分办法：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价15分 | 报价分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(磋商基准价／最后报价)×15 注： |  |
| 2 | 监理 大纲65分 | 现场监理机构构成 （8分） | 总监理工程师： 1、总监理工程师具有高级职称的加2分，否则不得分。 2、总监理工程师每提供一个业绩，加1分，最高加2分。（需提供中标通知书或监理合同） |
|  |  |  | 监理机构组成人员及专业配套： 1、土建、电气、给排水、安装、造价专业人员齐全，并配备专职安全人员得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 2、各专业监理工程师是国家注册监理工程师的人数至少2名（含2名），得基本分1分，每增加一名，加0.5分。最多得2分。 |
|  |  | 旁站监理措施（6分） | （1）设置有工程旁站监理部位的得1分，旁站监理部位设置合理、完善者的加0-2分； （2）有旁站监理措施得1分，旁站监理措施详细者加0-2分； |
|  |  | 质量控制的措施和方法（10分） | （1）有对质量目标的可行性论述得2分； （2）有事前质量控制方法和措施得1分，事前质量控制措施完善、可行的加0-1分； （3）有原材料质量控制方法和措施得1分，原材料质量控制措施完善、可行的加0-1分； （4）有事中质量控制方法和措施得1分，事中质量控制措施完善、可行的加0-1分； （5）有事后质量控制方法和措施得1分，事后质量控制措施完善、可行的加0-1分； |
|  |  | 进度控制的措施和方法（6分） | (1)有进度控制的监理工作目标、原则、内容、程序的得3分，缺一项扣1分，扣完为止； (2)有进度控制监理管理方法和措施的得1分，各类监理控制措施完善、详细的加0-2分； |
|  |  | 投资控制的措施和方法（5分） | （1）有投资控制的监理工作原则、内容和程序的得1分； （2）有投资控制的监理工作方法和措施的得1分，投资监理控制措施完善、合理的加0-1分； （3）有工程变更、索赔的监理管理措施的得1分，措施详细、完善的加0-1分； |
|  |  | 安全、文明控制的措施和方法 （5分） | (1)有安全、文明监理工作目标、原则、内容的得1分； (2)有安全监理控制措施的得1分，措施详细、完善加0-1分； （3）有文明监理控制措施的得1分，措施详细、完善加0-1分； |
|  |  | 合同管理的措施和方法 （5分） | (1)有合同管理的监理工作原则、程序和方法的得2分； (2)有合同的监理措施的得1分，措施详细、完善的加0-2分； |
|  |  | 工作协调的 措施和方法 （5分） | （1)有项目工作协调的工作内容、原则和程序的得2分； （2）有项目工作协调的工作方法和措施的得1分，协调的措施详细得完善的加0-2分； |
|  |  | 合理化建议（5分） | 合理化建议完善合理可行的得0-5分； |
|  |  | 监理部投入的检测设备、仪器 （10分） | 拟投入的监理设备，包括经纬仪、水准仪、回弹仪、计算机设施、监理管理软件、预算软件、打印机、数码照相机、数码摄像机设备、车辆，完全滿足得10分，缺一项扣1分，扣完为止； |
| 3 | 企业信誉、荣誉和业绩10分 | （1）企业具有质量、环境、职业健康三大体系认证证书的每个得1分，共3分，没有不得分。 （2）2017年1月1日年以来，供应商监理的工程获得省级工程质量奖有一项得1分，最高得3分（以获奖证书或文件为准，日期以证书或文件发放时间为准）； （3）2017年1月1日以来，供应商连续三年被评为省级及以上先进监理单位或诚信建设先进企业称号者得1分。（以监理协会颁发的证书或文件为准，日期以证书或文件发放时间为准）； （4）2017年1月1日以来，供应商被评为省级及以上建设工程招标投标诚实守信单位得1分（以主管行业协会颁发的获奖证书或文件为准，日期以证书或文件发放时间为准）； - 企业2017年1月1日以来监理过的不同专业的项目，提供1个得1分，最高得2分。（需提供中标通知书或监理合同） |  |
| 4 | 服务承诺10分 | （1）因监理方失职，在质量管理、投资控制、进度控制等方面给招标人带来损失的，有处罚措施的承诺，得0-4分； （2）企业在管理、技术等方面服务承诺，得0-2分； （3）承诺参与所监理项目的验收 得0-4分；。 |  |
| 注：供应商的最终得分：所有评委计分结果的算术平均值，作为该供应商的最终得分。 |  |  |  |